AGENDA ELECTRÓNICA
jOurNuit
Este documento define:

- Ciclo de vida del proyecto
- Análisis General
- Análisis por entregables del proyecto

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Se define para este proyecto un ciclo de vida llamado “Modelo Iterativo Incremental”el cual define entregables de versiones parciales del sistema, esto es: Crear paquetes con características bien definidas que puedan ser entregados como versiones del proyecto final. Lo que quiere decir que cada versión nueva contiene a las versiones anteriores.
Para generar estas versiones parciales es necesario definir 2 etapas de este modelo:

- Etapa de inicialización
- Etapa de Iteración

Etapa de Inicialización

En esta etapa se crea una versión general del sistema. A manera amplia analiza la finalidad del proyecto y dota de puntos claves del problema, dando como resultado un modelo inicial interactuable con las diferentes iteraciones.
Resultado: Listado de Control del Proyecto donde se especifican las actividades a realizar, notas de retroalimentación, etc., sobre las iteraciones.

Etapa de Iteración

Esta etapa requiere de un replanteamiento y rediseño de la versión general del sistema para cada iteración especificada en el Listado de Control del Proyecto. Es necesario que para cada iteración se sigan las actividades genéricas asociadas definidas a continuación, puntualizando la modularidad, usabilidad y buenas prácticas para cada iteración.

Actividades Genéricas Asociadas:

- Análisis: Análisis a profundidad de la actividad a ejecutar en el incremento actual.
- Diseño: Diseño de funcionalidad e Interfaces Gráficas ligadas a lo establecido en el análisis (actividad anterior a esta) sobre la actividad en el incremento actual.
- Desarrollo (Codificación): Llevar a código fuente en el lenguaje elegido todo lo diseñado en la actividad anterior a esta sobre la actividad en el incremento actual.
- Pruebas: Llevar a cabo pruebas Unitarias y de Integración, unitarias en la actividad en el incremento actual y de integración con las actividades de incrementos anteriores.
- Integración: Generar el paquete con la versión entregable para el incremento actual e incrementos anteriores, que sea íntegro y bien definido.

ETAPA DE INICIALIZACIÓN

Análisis General del Proyecto

Es necesario crear una Agenda Electrónica de uso general. Dicha agenda podrá ser usada tanto por un solo individuo como por un conjunto de ellos, esto quiere decir que será multipropósito, adaptandose a los fines de quién la use.

A continuación una lista con las características que debe cumplir:

- Presentar como primer instancia opciones para crear una agenda nueva ya sea para un solo individuo o para un conjunto de ellos.
  - Debe presentar seguridad por medio de usuarios y contraseñas.
  - En caso de ser un solo individuo:
    - Presentar un formulario para dar de alta al usuario que administrará la agenda electrónica.
  - En caso de ser un conjunto de individuos:
    - Presentar la opción de poder dar de alta 1 o más usuarios que puedan administrará la agenda electrónica. Esto es debido a que pueden existir personas con necesidad de una agenda pero que otras personas les administran dicha agenda, Ejemplo: Gerente de empresa y secretaria.
- Mostrar un calendario en diferentes vistas o presentaciones, tales como: Año, Mes, Semana, Día.
- Debe manejar una herramienta o ToolBar para moverse entre las diferentes vistas.
- Debe manejar una herramienta o ToolBar para poder calendarizar actividades.
  - Debe poder agregar, editar, eliminar actividades.
- Las actividades a calendarizar son las siguientes:
  - Cumpleaños / Aniversario
  - Tarea(s)
  - Recordatorio
  - Reunión
  - Nota
- Mostrar una Agenda de contactos.
- Debe manejar una herramienta que permita crear grupos de contactos y poder asignar contactos a dichos grupos.
- Debe manejar una herramienta o ToolBar para poder agregar, editar, eliminar, búscar un contacto.
- Debe existir una relación entre las actividades y contactos para que al momento de calendarizar una actividad pueda relacionar contactos en caso de necesitarlos.
- Debe poderse personalizar el ambiente del calendario ya sea por temas predeterminados o por configuración del usuario.
- Debe tener accesos rápidos con teclado o mouse para agilizar la calendarización de actividades y la administración de contactos.
- Debe poderse exportar la agenda a un archivo xml.